审计图谱设计及开发实施方案

项目概述

项目背景

华夏银行EAST5.0数据体系内，存在大规模客户信息、交易记录、担保信息等结构化数据，这些数据之间存在复杂的关联关系。为更好地支持数据价值挖掘和业务决策，我们计划构建以社交网络为主旨的知识图谱应用，通过可视化分析平台实现图数据的交互式分析。

知识图谱可以打通数据孤岛,支持跨域知识推理。可视化分析则可以直观呈现复杂网络,辅助决策。本项目旨在把两者优势结合,以知识图谱为基础,通过可视化分析提升运营效能。

项目目标

本项目的总体目标是基于EAST5.0客户相关数据，构建知识图谱可视化平台，通过直观的交互式分析提升数据应用效率，为业务决策提供智能支持。

具体包含以下细分目标：

- 构建社交网络应用知识图谱模型

- 支持EAST5.0源数据全量和增量同步至图引擎

- 实现基础的网络分析算法，如中心性分析、社区发现等

- 开发交互式可视模块，如网络概览、节点查询、逐级扩展等

项目范围

本项目的范围包括：

- 构建核心知识图谱

  - 收集并整合EAST5.0内部客户数据

  - 数据清洗、映射与融合

  - 构建实体-关系图谱模型

- 社交网络分析知识图谱可视化平台开发

  - 图数据查询接口

  - 交互式可视化组件

  - 图和表格数据下载与重载

里程碑阶段划分

本项目采用分阶段递进的方式推进，主要里程碑包括：

- 第一阶段(4周：2023-06-05~~2023-07-04)

  - 组建项目团队

  - 评估技术方案，确定平台结构

  - 确定业务需求

  - 搭建项目基础开发框架及知识图谱模型

- 第二阶段(7周：2023-07-05~~2023-08-30)

  - 实现数据清洗、映射及融合，结合调度组件实现增量同步

  - 六大模块核心接口开发

  - 可视化模块和基础功能开发

  - 测试并迭代优化性能

- 第三阶段(2周：2023-08-31~~2023-09-13)

  - 编写测试案例，交付测试中心提测

  - 修复Bug及上线部署

团队和资源

本项目核心团队组成：

- 项目经理：1名

- 需求分析师：1名

- 前端开发工程师：2名

- 后端开发工程师：1名

资源：

- 应用服务器：8核16G		 4台

- MySQL服务器(主从架构)：4核16G  3台

系统整体架构

图 1 逻辑架构图

图 2 物理架构图

图 3 数据流程架构图

业务功能模块

数据同步

构建社交网络分析图模型

定义点

- 个人客户

- 企业客户

- 他行客户

定义边

- 社交关系

- 关联关系

- 交易关系

- 担保关系

模型

高斯数据全量同步

同步策略：

- 先同步三个点，对应3张表；

- 再同步四条边，顺序不分先后，每条边涉及多张表，SQL查询使用关联查询，一条语句分页查询；

- 每500条查询一次，批量写入图引擎；

- 查询源数据时只有业务限制条件

涉及技术：

- spring batch：批量读写；

高斯数据增量同步

同步策略：

- 依然是先同步三个点表，再同步四条边的数据；

- 查询源数据时除了业务限制条件，还要根据已同步数据的插入日期，来选取之后日期的源数据；

涉及技术：

- spring batch：批量读写

- Quartz：调度器

网络整体展现

社区发现算法

节点重要性

单点中心扩散图

多目标关系查询

时间分组布局

快照历史

系统接口设计

网络整体展现

- 模型管理接口

- 网络概览数据查询接口

- 拓展接口

社区发现算法

- 社区列表查询接口

- 社区客户数统计接口

- 社区集中度统计接口

- 社区总金额统计接口

- 社区网络查询接口

节点重要性

- 节点出度统计接口

- 节点入度统计接口

- 节点亲密度统计接口

- 节点中介度统计接口

- 节点网络查询接口

单点中心扩散图

- 客户模糊查询接口

- 单点扩散查询接口

多目标关系查询

- 多目标路径查询接口

时间分组布局

- 同多目标路径查询接口

快照历史

- 快照保存接口

- 快照删除接口

- 快照重放接口

数据流程描述

数据同步流

知识应用流

用户操作流

非功能性需求

- 系统性能：接口响应延迟<200ms，可视化交互<100ms

- 系统可用性：服务可用性>=99.95%

- 系统容量：知识图谱实体数量>3000万，边数量>6000万

- 系统可扩展性：存储和服务支持水平扩展

- 用户体验：可视化友好、操作便捷

- 开发效率：组件化和模块化设计，提高开发效率